# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –

ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Методические указания

Красноярск

СФУ

2009

УДК 65.011.46

Б35

Рецензент

А. В. Ивашина, канд. техн. наук, доц. кафедры «Прикладная информатика и экономика» ХТИ – филиала СФУ

Б35       Оценка экономической эффективности разработки программного продукта: метод. указания к выполнению экономического раздела дипломного проекта / сост. Т. Н. Бебрыш. – Абакан: Сиб. федер.       ун-т; ХТИ – филиал СФУ, 2009. – 34 c.

Содержат теоретический и практический материал по работе над экономическим разделом дипломного проекта, а также примерную структуру данного раздела.

Предназначены для студентов направления и специальности «Прикладная информатика (в экономике)» очной и заочной форм обучения.

Рекомендовано к изданию

Редакционно-издательским советом ХТИ – филиала СФУ

УДК 65.011.46

( ХТИ – филиал СФУ, 2009

Печатается в авторской редакции

Корректор Н. А. Решетникова

Подп. в печать 29,09.09. Формат 60×84/16. Бумага тип. № 1.

Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 100 экз. Заказ                  С 66

Сибирский федеральный университет; Хакасский  технический институт –

филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

655017, Абакан, ул. Щетинкина, 27

Отпечатано в полиграфической лаборатории ХТИ – филиала СФУ

655017, Абакан, ул. Щетинкина, 27

ВВЕДЕНИЕ

Разрабатывая новый программный продукт, необходимо уметь рассчитать проектную стоимость, которая напрямую зависит от сроков его  исполнения. Поэтому в данных методических указаниях рассматриваются вопросы, связанные с оценкой затрат при проектировании, приводится пример расчета трудоемкости, а также расчет затрат при внедрении и при эксплуатации нового программного продукта.

При выполнении проекта по информатизации для любого предприятия принципиально важен вопрос об экономической эффективности выполняемых работ. Проще говоря, стоит ли вкладывать финансовые, материальные и прочие виды ресурсов в проект. Причем абсолютно не имеет значения, каким образом проект будут реализован: либо это информационная система собственной разработки (как вариант, информационная система, разработанная под данного заказчика сторонним производителем), либо это «стандартная» система, приведенная в качестве варианта решения проблем конкретного предприятия.

Проблема расчета экономической эффективности упирается в несколько ключевых точек:

- Заказчик, как правило, сам достаточно хорошо понимает, что существующая информационная система (или несуществующая) не устраивает его по некоторым параметрам, более того, эти параметры он достаточно четко готов сформулировать для себя, но как только дело доходит до разговора с подрядчиком, данная четкость пропадает.

- Заказчик стремится решить максимальное количество проблем в минимальное время, не придавая значения четкой постановке вопроса о том, что, сколько стоит и в какие сроки может быть выполнено, более того, в какие сроки произойдет возврат вложенных в данный проект средств.

- Разработчик «не видит» по своей вине или по вине заказчика те ключевые точки, которые принципиально важны для реализации проекта и которые оказывают ощутимое влияние на параметры экономических показателей системы.

Таким образом, для реализации каждого конкретного проекта информационной системы необходимо четко определить и, прежде всего, определиться самому проектировщику, какие параметры и экономические показатели нужно вывести в экономическое обоснование для того, чтобы показать необходимость проектирования или внедрения, которое также стоит рассматривать как проект информационной системы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При работе над данным разделом дипломного проекта студентам рекомендуется придерживаться следующей структуры:

1. Провести анализ разработок, аналогичных выбранной теме дипломного проекта, выполненных на предприятии (если разработки осуществлялись).

2. Произвести оценку трудоемкости выполнения проекта, желательно двумя методами, для этого изучить предлагаемую литературу. В своей дипломной работе необязательно использовать предложенную методику оценки трудоемкости, но обязательно приводить пояснения по выбранной методике расчета.

3. Составить график по этапам работы, с указанием количества дней по каждому этапу и действующих лиц, участвующих в разработке (рекомендуется использовать Microsoft Project).

4. Рассчитать предварительную стоимость проекта.

5. После создания проекта составить отчетный график по этапам работы и сделать вывод о соотношении плановой и фактической трудоемкости.

6. Рассчитать эксплуатационные затраты и показатели экономической эффективности. Сделать вывод и внести предложения о применении разработанного проекта.

7. На плакате по экономическому разделу следует отразить показатели трудоемкости, сравнительный анализ расчетной трудоемкости и фактических затрат времени, показатели экономической эффективности.

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ

Экономические показатели можно разделить на две группы: абсолютные и относительные, причем существует реальная сложность в качественной оценке той и другой группы показателей.

Абсолютные показатели:

( показатели величины трудоемкости обработки по базовому и предлагаемому варианту, оцениваемые по году эксплуатации информационной системы –  и , причем предполагается, что при рассмотрении базового и предлагаемого вариантов будет предложено несколько версий новой системы;

( показатели эксплуатационных стоимостных затрат за год по базовому () и предлагаемому варианту (), показатель снижения стоимостных затрат за год:

( показатель снижения трудовых затрат за год ():

Относительные показатели:

( коэффициент снижения трудовых затрат показывает, на какую долю или на какой процент снижаются трудовые затраты предлагаемого варианта по сравнению с базовым:

( коэффициент снижения стоимостных затрат за год:

( индексы соответственно трудовых и стоимостных затрат рассматриваются в случае, если предложено несколько вариантов информационной системы к одному базовому:

### 2. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Рассмотрим первый из приведенных показателей – величину трудоемкости обработки информации. В реальной проектной ситуации достаточно трудно выделить и подсчитать величину трудоемкости как для реально действующей, так и для проектируемой системы.

Оценка трудоемкости является одним из наиболее важных видов деятельности в процессе создания программного проекта.

Модели и методы оценки трудоемкости используются для решения многих задач, среди которых можно выделить следующие:

( разработка бюджета проекта (здесь, прежде всего, требуется точность общей оценки);

( анализ степени риска и выбор компромиссного решения (решение данной задачи позволяет уточнить такие характеристики проекта, как масштабы, возможность повторного использования, количество разработчиков, используемое оборудование и т. д.);

( планирование и управление проектом (полученные результаты обеспечивают распределение и классификацию расходов по компонентам, этапам и операциям);

( анализ затрат на улучшение качества программного проекта (это позволяет оценить затраты и прибыль от стратегии инвестирования в совершенствование аппаратных средств, технологий и возможности повторного использования).

При отсутствии адекватной и достоверной оценки невозможно обеспечить четкое планирование и управление проектом. В целом ситуация, сложившаяся в индустрии информационных технологий, выглядит далеко не радужной.

Недооценка стоимости, времени и ресурсов, требуемых для создания программного проекта, влечет за собой недостаточную численность проектной команды, чрезмерно сжатые сроки разработки и, как результат, утрату доверия к разработчикам в случае нарушения графика. С другой стороны, перестраховка и переоценка могут оказаться ничуть не лучше. Если для проекта выделено больше ресурсов, чем реально необходимо, причем без должного контроля за их использованием, то ни о какой экономии ресурсов говорить не приходится. Такой проект окажется более дорогостоящим, чем должен был быть при грамотной оценке, и приведет к запаздыванию с началом следующего проекта.

Существуют различные методы оценки программных проектов.

1. Алгоритмическое моделирование. Метод основан на анализе статистических данных о ранее выполненных проектах, при этом определяется зависимость трудоемкости проекта от какого-нибудь количественного показателя программного продукта (ПП) (обычно это размер программного кода). Проводится оценка этого показателя для данного проекта, после чего с помощью модели прогнозируются будущие затраты.

2. Экспертные оценки. Проводится опрос нескольких экспертов по технологии разработки ПП, знающих область его применения. Каждый из них дает свою оценку трудоемкости проекта, после чего все оценки сравниваются и обсуждаются. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по окончательному варианту предварительной трудоемкости.

3. Оценка по аналогии. Этот метод используется в том случае, если в данной области применения создаваемого программного проекта уже реализованы аналогичные проекты. Метод основан на сравнении планируемого проекта с предыдущими проектами, имеющими подобные характеристики. Он использует экспертные данные или сохраненные данные о проекте. Эксперты вычисляют высокую, низкую и наиболее вероятную оценку трудоемкости, основываясь на различиях между новым проектом и предыдущими проектами. Оценка может быть достаточно детальной в зависимости от глубины аналогий. Слабость модели заключается в том, что степень подобия нового проекта и предыдущих проектов, как правило, не слишком велика.

Самый лучший вариант ( это использование накопленных в организации исторических данных, позволяющих сопоставить трудоемкость вашего проекта с трудоемкостью предыдущих проектов аналогичного размера. Однако это возможно только при следующих условиях:

( в организации аккуратно документируются реальные результаты предыдущих проектов;

( по крайней мере один из предыдущих проектов (а лучше несколько) имеет аналогичный характер и размер;

( жизненный цикл, используемые методы и средства разработки, квалификация и опыт проектной команды нового проекта также подобны тем, которые имели место в предыдущих проектах.

4. Закон Паркинсона. Согласно этому закону усилия, затраченные на работу, распределяются равномерно по выделенному на проект времени. Здесь критерием для оценки затрат по проекту являются человеческие ресурсы, а не целевая оценка самого программного проекта. Если проект, над которым работают пять человек, должен быть закончен в течение 12 месяцев, то затраты на его выполнение исчисляются в 60 чел.-мес.

5. Оценка с целью выиграть контракт. Затраты на проект определяются наличием тех средств, которые имеются у заказчика, поэтому трудоемкость проекта зависит от бюджета заказчика, а не от функциональных характеристик создаваемого проекта. Требования приходится изменить так, чтобы не выходить за рамки принятого бюджета.

Каждый метод оценки имеет слабые и сильные стороны. Для работы над большими проектами необходимо применить несколько методов оценки для их последующего сравнения. Если при этом получаются совершенно разные результаты, значит информации для получения более точной оценки недостаточно. В этом случае необходимо воспользоваться дополнительной информацией, после чего повторить оценку, и так до тех пор, пока результаты разных методов не станут достаточно близкими.

Описанные методы оценки применимы, если документированы требования будущей системы. В таком случае существует возможность определить функциональные характеристики разрабатываемой системы. Однако во многих проектах оценка затрат проводится только на основе предварительных требований к системе. В этом случае лица, участвующие в оценке стоимости проекта, будут иметь минимум информации для работы. Процедуры анализа требований и создания спецификаций весьма дорогостоящи. Поэтому менеджерам следует составить смету на их выполнение еще до утверждения бюджета для всего проекта.

Практика в этой области такова, что независимые оценки (т. е. выполненные людьми, которые никак не зависят от команды разработчиков) обычно неточны. Единственный способ, позволяющий получить заслуживающую доверия оценку, заключается в совместной работе менеджера проекта и ведущих специалистов по созданию архитектуры, разработке и тестированию. Компетентная команда выполняет несколько итераций по оценке трудоемкости и анализу чувствительности модели.

Хорошая оценка трудоемкости разработки программного проекта:

( создается и поддерживается менеджером проекта и командами архитекторов, разработчиков и тестировщиков, ответственными за выполнение работы;

( воспринимается всеми исполнителями как амбициозная, но выполнимая;

( основывается на подробно описанной и обоснованной модели оценки;

( основывается на данных по аналогичным проектам, которые включают в себя аналогичные процессы, технологии, среду, требования к качеству и квалификации работников;

( подробно описывается таким образом, чтобы все ключевые области риска были хорошо видны, а вероятность успеха оценивалась объективно.

Идеальную оценку можно получить путем экстраполяции хорошей оценки, полученной на основе устоявшейся модели трудоемкости и использующей опыт выполнения множества аналогичных проектов, подготовленных той же командой, которая использовала те же зрелые процессы и инструментарий.

В алгоритмическом моделировании трудоемкости разработки программного проекта существуют в основном два подхода к моделированию: теоретические модели и статистические модели. Большинство моделей для определения трудоемкости разработки программного проекта могут быть сведены к функции пяти основных параметров:

( размера конечного проекта (для компонентов, написанных вручную), который обычно измеряется числом строк исходного кода или количеством функциональных точек, необходимых для реализации данной функциональности;

( особенностей процесса, используемого для получения конечного проекта, в частности его способность избегать непроизводительных видов деятельности (переделок, бюрократических проволочек, затрат на взаимодействие);

( возможностей персонала, участвующего в разработке программного проекта, в особенности его профессионального опыта и знания предметной области проекта;

( среды, которая состоит из инструментов и методов, используемых для эффективного выполнения разработки программного проекта и автоматизации процесса;

( требуемого качества проекта, включающего в себя его функциональные возможности, производительность, надежность и адаптируемость.

Наиболее влиятельный фактор оценки трудоемкости в этих моделях ( размер программного проекта. Процедура оценки трудоемкости разработки программного проекта состоит из следующих действий:

( оценка размера разрабатываемого проекта;

( оценка трудоемкости в человеко-часах (чел.-ч.);

( оценка продолжительности проекта в календарных месяцах;

( оценка стоимости проекта.

Оценка размера проекта базируется на знании требований к системе. Для такой оценки существуют два основных способа:

1. По аналогии. Если в прошлом приходилось иметь дело с подобным проектом и его оценки известны, то можно, отталкиваясь от них, приблизительно оценить свой проект.

2. Путем подсчета размера по определенным алгоритмам на основе исходных данных ( требований к системе.

Проблемы оценки размера программного проекта:

( проблема может быть недостаточно хорошо понята разработчиками и (или) заказчиками из-за того, что некоторые факты были упущены или искажены;

– недостаток или полное отсутствие исторических данных не позволяет создать базу для оценок в будущем;

( проектирующая организация не располагает стандартами, с помощью которых можно выполнять процесс оценивания (либо в случае наличия стандартов их никто не придерживается); в результате наблюдается недостаток совместимости при выполнении процесса оценивания;

( менеджеры проектов полагают, что было бы неплохо фиксировать требования в начале проекта, заказчики же считают, что не стоит тратить время на разработку спецификации требований;

( ошибки, как правило, скрываются, вместо того, чтобы оцениваться и отображаться, в результате чего создается ложное впечатление о фактической производительности;

( менеджеры, аналитики, разработчики, тестеры и те, кто внедряет проект, могут иметь разные представления о процессах оценивания и о возможностях совершенствования проекта.

Основными единицами измерения размера программного проекта являются:

( количество строк кода (LOC ( Lines of Code);

( функциональные точки (FP ( Function Points).

Количество строк кода ( исторически самая известная и до недавнего времени распространенная единица измерения. Однако при ее использовании возникает ряд вопросов:

1. Каким образом можно определить количество строк кода до того, как они фактически будут написаны либо просто спроектированы?

2. Как показатель количества строк кода может отражать величину трудозатрат, если не будет учитываться сложность проекта, способности (стиль) программиста либо возможности применяемого языка программирования?

3. Каким образом разница в количестве строк кода может быть трансформирована в объем эквивалентной работы?

Эти и другие вопросы привели к тому, что строки кода как единицы измерения получили «дурную репутацию», хотя они по-прежнему остаются наиболее широко используемыми. Взаимосвязь между LOC и затрачиваемыми усилиями не является линейной. Несмотря на появление новых языков программирования, средняя производительность работы программистов за двадцать лет осталась неизменной и составляет около 3000 строк кода на одного программиста в год. Это говорит о том, что уменьшение времени, затрачиваемого на цикл разработки, не может быть достигнуто за счет значительного повышения производительности труда программистов. Причем это не зависит от усовершенствований языка программирования, усилий со стороны менеджеров или сверхурочных работ. На самом деле первостепенное значение имеет набор функциональных свойств и качество программного продукта, а не количество строк кода.

В последнее время широкое развитие приобрели методика оценки трудоемкости на основе функциональных точек и методика оценки трудоемкости на основе вариантов использования.

3. ПРИМЕР ОЦЕНКИ ТРУДОЕМКОСТИ

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данная методика основана на материалах компании Rational Software.

Для расчета используем диаграмму потоков данных, приведённую на рис. 1.

Все действующие лица системы делятся на три типа:

1) простое действующее лицо представляет внешнюю систему с четко определенным программным интерфейсом;

2) среднее действующее лицо представляет либо внешнюю систему, взаимодействующую с данной системой посредством протокола, либо личность, пользующуюся текстовым интерфейсом (например, алфавитно-цифровым терминалом);

3) сложное действующее лицо представляет личность, пользующуюся графическим пользовательским интерфейсом.

Общее количество действующих лиц каждого типа умножается на соответствующий весовой коэффициент, затем вычисляется общий весовой показатель L (табл. 1).

Таблица 1

Весовые коэффициенты действующих лиц

| Тип действующего лица | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| Простой | 1 |
| Средний | 2 |
| Сложный | 3 |

Рассмотрим действующих лиц данной системы (табл. 2).

Таблица 2

Типы действующих лиц

| Действующее лицо | Тип |
| --- | --- |
| Экономист | Сложный |
| Сотрудник ПФО | Сложный |
| Справочник «Контрагенты» | Простой |
| Накопитель данных о начислениях | Средний |
| Накопитель временных данных | Средний |
| Накопитель данных об оплате | Средний |
| Система регистрации и хранения данных по студентам | Средний |

Используя весовые коэффициенты табл. 1, рассчитаем общий весовой показатель действующих лиц , имеем: 2 сложных, 1 простой и 4 средних типа.

Для определения весовых показателей вариантов использования также применяются три типа: простой, средний и сложный в зависимости от количества транзакций в потоках событий. В данном случае под транзакцией понимается единичная последовательность действий, которая выполняется полностью или отменяется. Общее количество вариантов использования каждого типа умножается на соответствующий весовой коэффициент (табл. 3), определяется общий весовой показатель UC.

Таблица 3

Весовые коэффициенты вариантов использования

| Тип варианта использования | Описание | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Простой | транзакций | 1 |
| Средний | от 4 до 7 транзакций | 2 |
| Сложный | транзакций | 3 |

В результате получаем показатель UUCP (Unadjusted Use Case Points ( точки случая нерегулируемого использования) по формуле:

(1)

Рассчитаем сложность вариантов использования, для этого определим тип использования (табл. 4).

Таблица 4

Сложность вариантов использования

| Вариант использования | Тип |
| --- | --- |
| Войти в систему | Простой |
| Ввести начальную и конечную дату | Простой |
| Сформировать бухгалтерские итоги | Средний |
| Вывести плановые доходы в итоговую таблицу | Простой |
| Вывести плановые и фактические доходы в итоговую таблицу | Простой |
| Закрыть систему | Простой |

Используя весовые коэффициенты табл. 3, рассчитаем общий весовой показатель вариантов использования UC. В результате имеем 5 простых типов и 1 средний тип.

Получаем общий показатель по формуле (1):

Оценим техническую сложность проекта (TCF  Technical Complexity Factor), которая вычисляется с учетом показателей  технической сложности (табл. 5).

Таблица 5

Показатели технической сложности

| Показатель | Описание | Сложность | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | Распределенная система | 5 | 2 |
| Y2 | Высокая производительность (пропускная способность) | 5 | 1 |
| Y3 | Работа конечных пользователей в режиме он-лайн | 5 | 1 |
| Y4 | Сложная обработка данных | 0 | 1 |
| Y5 | Повторное использование кода | 5 | 1 |
| Y7 | Простота использования | 5 | 0,5 |
| Y8 | Переносимость | 5 | 2 |
| Y9 | Простота внесения изменений | 5 | 1 |
| Y10 | Параллелизм | 5 | 1 |
| Y11 | Специальные требования к безопасности | 5 | 1 |
| Y12 | Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей | 5 | 1 |
| Y13 | Специальные требования к обучению пользователей | 0 | 1 |

Каждому показателю  присваивается значение в диапазоне от 0 до 5 (0 означает отсутствие значимости показателя для данного проекта, 5 ( высокую значимость).

Значение TCF вычисляется по следующей формуле:

(2)

Вычислим:

Значение TCF вычисляется по формуле (2):

Далее рассматривается уровень квалификации разработчиков EF (Environmental Factor ( фактор влияния окружающей среды), который вычисляется с учётом показателей (табл. 6). Каждому показателю присваивается значение в диапазоне от 0 до 5 (для создания проекта планируется привлечение программиста, опыт работы которого около 3-х лет). Для показателей F1(F4  0 означает отсутствие, 3 ( средний уровень, 5 ( высокий уровень. Для показателя F5 0 означает отсутствие мотивации, 3 ( средний уровень, 5 ( высокий уровень мотивации. Для F6  0 означает высокую нестабильность требований, 3 ( среднюю, 5 ( стабильные требования. Для F7 0 означает отсутствие специалистов с частичной занятостью, 3 ( средний уровень, 5 ( все специалисты с частичной занятостью. Для показателя F8 0 означает простой язык программирования, 3 ( среднюю сложность, 5 ( высокую сложность.

Таблица 6

Показатели уровня квалификации разработчиков

| Показатель | Описание | Сложность | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Знакомство с технологией | 2 | 1,5 |
| F2 | Опыт разработки приложений | 2 | 0,5 |
| F3 | Опыт использования объектно-ориентированного подхода | 2 | 1 |
| F4 | Наличие ведущего аналитика | 0 | 0,5 |
| F5 | Мотивация | 3 | 1 |
| F6 | Стабильность требований | 5 | 2 |
| F7 | Частичная занятость | 0 | (1 |
| F8 | Сложные языки программирования | 0 | (1 |

Значение EF вычисляется по формуле:

Используя весовые показатели из табл. 6, имеем:

Таким образом, получим:

В результате получаем окончательное значение UCP (Use Case Points ( точки случая использования), которое рассчитывается по формуле:

Имеем:

Далее производится оценка трудоемкости проекта в человеко-часах.

В качестве начального значения предлагается использовать 20 человеко-часов на одну UCP. Эта величина может уточняться с учетом опыта разработчиков. Приведем пример возможного уточнения.

Рассмотрим показатели F1(F8 и определим, сколько показателей F1(F6 имеют значение меньше 3 и сколько показателей F7(F8 имеют значение больше 3. Если общее количество меньше или равно 2, следует использовать 20 чел.-ч. на одну UCP, если 3 или 4 ( 28 чел.-ч. Если общее количество равно 5 или более, следует внести изменения в сам проект, в противном случае риск провала слишком высок.

По опытным данным компании «Rational Software», проект среднего размера (приблизительно 10 разработчиков, длительность более чем 6(8 месяцев) может включать приблизительно 30 вариантов использования. Это соответствует тому, что средний вариант использования содержит 12 UCP, и каждая UCP требует 20(30 ч. Это означает общую трудоемкость 240(360 чел.-ч. на вариант использования. Таким образом, 30 вариантов использования потребуют приблизительно 9000 чел.-ч. (10 разработчиков в течение 6 месяцев). Однако прямой пропорции не существует: очень большой проект со 100 разработчиками и сроком 20 месяцев не начнется с 1000 вариантов использования из-за проблем размерности.

Таким образом, трудоемкость данного проекта составляет 438,2 чел.-ч.

Оценим срок исполнения проекта. Над проектом планируется работа двух человек: руководителя и программиста. Рассмотрим примерный план работ над проектом и долю участия руководителя и программиста в разработке (табл. 7).

Таблица 7

Комплекс работ по разработке проекта

| Этап | Исполнители |
| --- | --- |
|  | руководитель | программист |
| Системный анализ | 30 % | 100 % |
| Анализ требований | 30 % | 100 % |
| Проектирование | ( | 100 % |
| Кодирование | ( | 100 % |
| Тестирование | 10 % | 100 % |
| Итого (участие в работе) | 14 % | 100 % |

Таким образом, получаем, что руководитель участвует в проекте на 14 %, а программист – на 100 %. Принимая программиста за единицу приведенного исполнителя, получаем, что руководитель составляет 0,14 приведенного исполнителя, т. е. в разработке проекта участвует 1,14 приведенного человека.

Получаем трудоемкость проекта:

чел.-ч.

При расчете срока исполнения учитываем, что рабочий день составляет 8 ч., и в итоге получаем 48 дней работы над проектом.

По данным  компании «Rational Software», в реальности  длительность работы над проектом на 20(30 % больше, поэтому за срок разработки можно принять 60 дней.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРАБОТКИ

ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА

Чтобы оценить экономический эффект от внедрения нового программного продукта, следует рассчитать затраты на разработку проекта и эксплуатационные затраты, связанные с обеспечением его нормального функционирования.

4.1. Расчет затрат на разработку проекта

Величину затрат на создание программы определяют на основе метода калькуляций. В этом случае затраты определяются расчетом по отдельным статьям расходов и их последующим суммированием.

Рассмотрим затраты по отдельным статьям расходов в каждой категории: постоянные и переменные издержки.

Постоянные издержки:

( амортизационные отчисления на компьютер и программное обеспечение;

( затраты на текущий ремонт.

Амортизационные отчисления на компьютер и программное обеспечение производятся ускоренным методом с тем условием, что срок морального старения происходит через четыре года.

Балансовая стоимость ЭВМ включает отпускную цену, расходы на транспортировку, монтаж оборудования и его наладку и вычисляется по формуле:

где Сб ( балансовая стоимость ЭВМ, р.; Срын ( рыночная стоимость компьютера, р./шт.; Зуст ( затраты на доставку и установку компьютера, %.

Например, компьютер, на котором будет разработан проект, был приобретен ранее по цене 22500 р., затраты на установку и наладку включены в стоимость компьютера.

Отсюда:

р./шт.

Сумму годовых амортизационных отчислений определяем по формуле:

где Аг ( сумма годовых амортизационных отчислений, р.; Сб ( балансовая стоимость компьютера, р./шт.; Нам ( норма амортизации, %.

р.

Следовательно, сумма амортизационных отчислений за период создания проекта будет равняться произведению амортизационных отчислений в день на количество дней эксплуатации компьютера и программного обеспечения при создании программы.

р.

Общая стоимость программного обеспечения, которое будет использоваться для разработки программного продукта, составляет 9000 р. На программное обеспечение, как и на компьютеры, производятся амортизационные отчисления.

р.

р.

Амортизация за время эксплуатации компьютера и программного обеспечения при создании программы вычисляется по формуле:

где Апэвм ( амортизационные отчисления на компьютер за время его эксплуатации; Аппо – амортизационные отчисления на программное обеспечение за время его эксплуатации.

Таким образом, амортизационные отчисления за период разработки составят:

Ап = 924,67 + 369,86 = 1 294,53 р.

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются 5 % от стоимости ЭВМ, вычисляются по формуле:

где Сб ( балансовая стоимость компьютера, р./шт.; Пр ( процент на текущий ремонт, %; Т ( срок исполнения работ.

р.

Таким образом, полученные данные составляют постоянные издержки и приведены в табл. 8. Большую долю в постоянных издержках занимают амортизационные отчисления на используемый компьютер и программное обеспечение.

Таблица 8

Постоянные издержки

| Вид постоянных издержек | Денежная оценка, р. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления | 1 294,53 | 87,6 |
| Текущий ремонт | 184,93 | 12,4 |
| Итого: | 1 479,46 | 100 |

Переменные издержки:

( затраты на приобретение материалов;

( затраты на потребляемую электроэнергию;

( затраты на оплату труда разработчиков программы;

( отчисления по налогам.

К статье «Приобретение материалов» относятся стоимость материалов, покупных изделий, полуфабрикатов и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно в процессе изготовления программного продукта. В стоимость материальных затрат включаются транспортные расходы (5 % от стоимости материалов). Расчет статьи «Материалы» приводится в табл. 9.

Таблица 9

Материалы и покупные изделия

| Наименование | Количество | Цена за единицу, р. | Стоимость, р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага для принтера, пачка | 1 | 110 | 110 |
| Заправка тонера для картриджа, шт. | 1 | 200 | 200 |
| Флеш-карта (1 Гб), шт. | 1 | 450 | 450 |
| Итого: | 760 |

Затраты на материалы и покупные изделия с учетом транспортных расходов равны:

р.

К статье «Затраты на потребляемую электроэнергию» относится стоимость потребляемой электроэнергии компьютером за время разработки программы.

Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по формуле:

где  ( суммарная мощность ЭВМ, кВт; ( время работы компьютера, часов;  ( стоимость 1 кВт /ч. электроэнергии, р.

Согласно техническому паспорту ЭВМ, кВт.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии  р.

Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость электроэнергии за период работы компьютера во время создания программы будет равна:

р.

К статье «Затраты на оплату труда разработчиков программы» относятся:

( основная заработная плата разработчиков программы;

( дополнительная заработная плата разработчиков, входящая в фонд заработной платы.

Расчет основной заработной платы выполняется от доли выполнения работы и величины месячного должностного оклада исполнителя. Среднее количество рабочих дней в месяце равно 21.

Произведение срока исполнения на сумму дневной заработной платы определяет затраты по основной зарплате для каждого работника на все время разработки.

При расчете основной заработной платы за период разработки программы учитываем, что руководитель участвует в разработке проекта только на этапах системного анализа и анализа требований, которые занимают 14 % всего времени (табл. 10).

В дополнительную заработную плату входит районный коэффициент, равный 30 %, и северный коэффициент, также равный 30 %.

Затраты на фонд заработной платы за время разработки программного продукта приведены в табл. 11.

Таблица 10

Расчет оклада сотрудников за один рабочий день

| Должность | Оклад, р. | Стоимость 1 рабочего дня, р. | Дни | Сумма, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 5 700,00 | 271,43 | 9 | 2 442,87 |
| Программист | 5 000,00 | 238,10 | 60 | 14 286,00 |
| Итого: | 16 728,87 |

Таблица 11

Расчет фонда заработной платы за период разработки программы

| Вид заработной платы | Руководитель, р. | Программист, р. | Сумма, р. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная заработная плата | 2 442,87 | 14 286,00 | 16 728,87 | 62,5 |
| Дополнительная оплата | 1 465,72 | 8 571,60 | 10 037,32 | 37,5 |
| Итого: | 3 908,59 | 22 857,60 | 26 766,19 | 100 |

Отчисления по налогам включают отчисления по единому социальному налогу (ЕСН), который составляет 26,2 %. Затраты по данной статье определяются установленным нормативом от расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции, приведены в табл. 12 и вычисляются по формуле:

где  ( затраты по ЕСН, р.;  ( фонд заработной платы, р.;  ( налоговые отчисления, %.

Таблица 12

Отчисления по ЕСН

| Исполнитель | Фонд заработной платы, р. | Общая сумма ЕСН, р. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | 3 908,59 | 1 024,05 |
| Программист | 22 857,60 | 5 988,69 |
| Итого: | 26 766,19 | 7 012,74 |

Список переменных издержек и их содержание приведены в табл. 13.

Таблица 13

Переменные издержки

| Вид переменных издержек | Величина, р. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Затраты на приобретение материалов | 798,00 | 2,30 |
| Затраты на потребляемую электроэнергию | 157,44 | 0,45 |
| Затраты на оплату труда разработчиков | 26 766,19 | 77,06 |
| Отчисления по налогам | 7 012,74 | 20,19 |
| Итого: | 34 734,37 | 100 |

Рассчитаем общие затраты. На статью «Общие затраты» относятся все издержки, которые были произведены при создании программного продукта.

Полная себестоимость разработки определяется суммированием постоянных и переменных издержек и вычисляется по формуле:

где ( себестоимость программного проекта;( постоянные затраты; ( переменные затраты.

Структура полных затрат приведена в табл. 14, из которой видно, что при создании программного продукта наибольший удельный вес занимают переменные издержки.

Таблица 14

Структура полных издержек

| Вид издержек | Величина, р. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Постоянные | 1 479,46 | 4,09 |
| Переменные | 34 734,37 | 95,91 |
| Итого | 36 213,83 | 100 |

Таким образом, себестоимость создаваемого программного продукта равна р.

# 4.2. Расчет эксплуатационных затрат

К эксплуатационным затратам относятся затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования проекта. Это могут быть затраты на ведение информационной базы, эксплуатацию комплекса технических средств, эксплуатацию систем программно-математического обеспечения, реализацию технологического процесса обработки информации по задачам, эксплуатацию системы в целом.

Например, благодаря внедрению проекта, отдел сможет не увеличивать штат в связи с увеличением объема работ, следовательно произойдет экономия затрат на заработную плату сотрудников. В базовом варианте должны работать 2 сотрудника, в новом ( 1. Должностной оклад сотрудника 5 000 р.

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается следующим образом:

,

где ( балансовая стоимость j-ого вида оборудования, р.;  ( норма годовых амортизационных отчислений для j-ого вида оборудования, %;  ( количество единиц оборудования  j-ого вида; ( время работы       j-ого вида оборудования, ч.;  ( эффективный фонд времени работы оборудования в год, ч.

Эффективный фонд времени работы оборудования можно вычислить:

где Др – количество рабочих дней в году (Др = 264 дн.); nз ( норматив среднесуточной загрузки (Нэ = 8 ч.).

Таким образом, эффективный фонд времени работы единицы оборудования равен:

ч.

Рассчитаем амортизационные отчисления по применению оборудования.

Для базового варианта: g = 2; а = 25 %; С = 22 500 р.

Сумма амортизационных отчислений составит:

Для проекта: g = 1; а = 25 %; С = 22 500 р.

Сумма амортизационных отчислений составит:

Затраты на силовую энергию рассчитываются по формуле:

где  ( установленная мощность j-го вида технических средств, кВт; ( время работы j-го вида технических средств, ч.;  ( коэффициент использования установленной мощности оборудования;  ( стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии, р.

P = 0,4 кВт; Сэл = 0,82 р.

Для базового варианта:

Для проекта:

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются по формуле:

где  ( норматив затрат на ремонт j-го вида технических средств   (= 0,05); ( балансовая стоимость j-го компьютера, р./шт.; ( время работы j-го вида технических средств, ч.

Для базового варианта:

Для проекта:

Расчет затрат на заработную плату приведен в табл. 15.

Таблица 15

Затраты на заработную плату сотрудника

| Вид затрат в месяц | Сумма, р. |
| --- | --- |
|  | Базовый вариант | Разрабатываемый проект |
| Основная заработная плата | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Дополнительная оплата (30 % + 30 %) | 6 000,00 | 3 000,00 |
| Отчисления по ЕСН (26,2 %) | 2 620,00 | 1 310,00 |
| Итого в месяц: | 18 620,00 | 9 310,00 |
| Итого в год: | 223 440,00 | 111 720,00 |

Расчет эксплуатационных затрат в год для разрабатываемого проекта и базового по статьям представлен в табл. 16.

Таблица 16

Расчет эксплуатационных затрат

| Статьи затрат | Базовый проект | Разрабатываемый проект |
| --- | --- | --- |
| Основная и дополнительная зарплата с отчислениями по ЕСН, р. | 223 440,00 | 11 720,00 |
| Амортизационные отчисления, р. | 11 250,00 | 5 625,00 |
| Затраты на электроэнергию, р. | 1 385,47 | 692,74 |
| Затраты на текущий ремонт, р. | 2 250,00 | 1 125,00 |
| Итого: | 238 325,47 | 119 162,74 |

Таким образом, эксплуатационные затраты в год составят:

( для разрабатываемого проекта 119 162,74 р.;

( для базового проекта 238 325,47 р.

# 4.3. Расчет показателя экономического эффекта

Внедрение информационных технологий сопряжено с капитальными вложениями как на приобретение техники, так и на разработку проектов, выполнение подготовительных работ и подготовку кадров.

Под эффективностью автоматизированного преобразования экономической информации понимают целесообразность применения средств вычислительной и организационной техники при формировании, передаче и обработке данных. Различают расчетную и фактическую эффективность. Первую (расчетную) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, т. е. разработки технорабочего проекта, вторую (фактическую) ( по результатам внедрения технорабочего проекта.

Обобщенным критерием экономической эффективности является минимум затрат живого и овеществленного труда. При этом установлено, что чем больше участков управленческих работ автоматизировано, тем эффективнее используется техническое и программное обеспечение.

Экономический эффект от внедрения вычислительной и организационной техники подразделяют на прямой и косвенный.

Под прямой экономической эффективностью программного продукта понимают экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в результате сокращения численности управленческого персонала, фонда заработной платы, расхода основных и вспомогательных материалов вследствие автоматизации конкретных видов планово-учетных и аналитических работ.

Не исключено, что внедрение программного продукта на первом этапе не приведет к уменьшению числа работников планово-учетных служб. В этом случае учитывают косвенную эффективность, проявляющуюся в конечных результатах хозяйственной деятельности предприятия. Ее локальными критериями могут быть: сокращение сроков составления сводок, повышение качества планово-учетных и аналитических работ, сокращение документооборота, повышение культуры и производительности труда и т. д. Основным же показателем является повышение качества управления, которое, как и при прямой экономической эффективности, ведет к экономии живого и овеществленного труда. Оба вида рассмотренной экономической эффективности взаимоувязаны.

Экономическую эффективность определяют с помощью трудовых и стоимостных показателей. Основным при расчетах является метод сопоставления данных базисного и отчетного периодов. В качестве базисного периода при переводе отдельных работ на автоматизацию принимают затраты на обработку информации до внедрения программного продукта (при ручной обработке), а при совершенствовании действующей системы автоматизации экономических работ ( затраты на обработку информации при достигнутом уровне автоматизации.

Оценка экономической эффективности при создании автоматизированной системы основывается на расчете показателей сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.

Для обобщающей характеристики эксплуатационно-технического уровня системы (ЭТУ) используем аддитивно-мультипликативный показатель «значимость технического решения» (ЗТР) для решенной технической задачи, в общем виде рассчитываемый по формуле:

,

где ( коэффициент актуальности; ( коэффициент соответствия программам важнейших работ научно-технического прогресса; (  коэффициент сложности; ( коэффициент места использования; ( коэффициент объема использования; ( коэффициент широты охвата охранными мероприятиями.

Расчет коэффициентов приведен в табл. 17.

Таблица 17

Определение коэффициентов ЭТУ

| Коэффициенты | Базовый вариант | Разрабатываемый вариант |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,2 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1 | 3 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1 | 2 |
|  | 1 | 1 |
| ЗТР | 2 | 5,6 |

Таким образом, из данной таблицы видно, что разрабатываемый проект имеет более высокий показатель эксплуатационно-технического уровня по сравнению с базовым вариантом.

Вычисляем коэффициент эксплуатационно-технического уровня  по формуле:

где  и ( значимость технического решения для проекта и для базового варианта соответственно.

, следовательно, разработка проекта является оправданной с технической точки зрения.

Кроме того, для большей уверенности в обоснованности автоматизации можно использовать обобщающий индекс эксплуатационно-технического уровня   (комплексный показатель качества проекта по группе показателей), который рассчитывается по формуле:

где bi ( коэффициент весомости i -го показателя; Xi ( относительный показатель качества, устанавливаемый экспертным путем по выбранной шкале оценивания.

Для оценки  рекомендуется пятибалльная шкала оценивания. В табл. 18 представлены результаты расчета балльно-индексным методом.

Коэффициент технического уровня  рассчитывается по формуле:

(3)

Вычислим коэффициент технического уровня:

Таблица 18

Расчет показателя качества

| Показатель качества | Весовой коэффициент, bi | Оценка, Xi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрабатываемый проект | Базовый проект |
| Удобство работы (пользовательский) | 0,2 | 4 | 2 |
| Надежность (защита данных) | 0,2 | 3 | 3 |
| Функциональные возможности | 0,3 | 4 | 3 |
| Временная экономичность | 0,2 | 5 | 2 |
| Время обучения персонала | 0,1 | 3 | 3 |
| Комплексный показатель качества | 3,9 | 2,6 |

Для расчета экономического эффекта рассчитаем приведенные затраты  на единицу работ, выполняемых по базовому и разрабатываемому вариантам, по формуле:

где  ( текущие эксплуатационные затраты единицы i-го вида работ, р.;  ( суммарные затраты, связанные с внедрением проекта;  ( нормативный коэффициент экономической эффективности.

Для базового варианта:

Для проекта:

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы определяется по формуле:

где ,  ( приведенные затраты на единицу работ, выполняемых с помощью базового и проектируемого вариантов процесса обработки информации, р.;  ( коэффициент эксплуатационно-технической эквивалентности (формула 3);  ( объем работ, выполняемых с помощью разрабатываемого проекта, натуральные единицы.

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы:

Э = (238 325,47(1,5 – 131 113,30) (1 = 226 374,91 р.

Также необходимо рассчитать срок окупаемости затрат на разработку проекта по формуле:

где  ( единовременные затраты на разработку проекта, р.; Э ( годовая эффективность, р.

Рассчитываем срок окупаемости затрат на разработку продукта:

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 2 месяца. Малый срок объясняется тем, что проект не включает сложных программных разработок.

Фактический коэффициент экономической эффективности разработки ():

Нормативное значение коэффициента эффективности капитальных вложений если то делается вывод об эффективности капитальных вложений.

Рассчитаем фактический коэффициент экономической эффективности разработки ():

Так как  то разработка и внедрение разрабатываемого продукта являются эффективными, т. е. эффект от использования данной системы окупает все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. В табл. 19 приведены сводные данные экономического обоснования разработки и внедрения проекта.

Таблица 19

Сводные данные экономического обоснования

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Затраты на разработку проекта, р. | 36 213,83 |
| Общие эксплуатационные затраты, р. | 119 162,74 |
| Экономический эффект, р. | 226 374,91 |
| Коэффициент экономической эффективности | 6,25 |
| Срок окупаемости, мес. | 2 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данных методических указаниях рассматриваются вопросы экономической оценки программного проекта как один из разделов итоговой государственной аттестации выпускников направления и специальности «Прикладная информатика (в экономике)».

В методических указаниях рассматривается пример экономической оценки программного продукта. Предложена одна из методик оценки трудоемкости создаваемого программного продукта, расчет затрат на разработку. Приведен расчет эксплуатационных затрат, срока окупаемости и экономического эффекта (экономия средств для предприятия).

Также в «Методических рекомендациях» предложен примерный план работы над данным разделом дипломного проекта.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евдокимов, В. В. Экономическая информатика: учебник для вузов / под ред. В. В. Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с.: ил.

2. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике: учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 395 с.

3. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А. М. Вендров. ( М.: Финансы и статистика, 2006. ( 544 с.

4. Вендров, А. М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем. / А. М. Вендров. ( М.: Финансы и статистика, 2002. ( 192 с.

5. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма. ( СПб.: Питер, 2008. ( 366 с.

6. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения / С. А. Орлов. – СПб.: Питер, 2003. – 480 с.

7. Рудаков, А. В. Технологии разработки программных продуктов / А. В. Рудаков. – М.: Академия, 2007. – 208 с.

8. Лойко, В. И. Информационные системы и технологии в экономике / под ред. В. И. Лойко. ( М.: Финансы и статистика, 2005. ( 416 с.

9. Дзагуров, Л. Опыт автоматизации промышленных предприятий / Л. Дзагуров // Бухгалтерский учет. ( 1998. ( № 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	  3

Методические рекомендации	  4

1. Экономические показатели разрабатываемой системы	  4

2. Трудоемкость обработки информации	  5

3. Пример оценки трудоемкости программного продукта на основе

метода вариантов использования	 10

4. Экономическая оценка разработки программного проекта	 17

4.1. Расчет затрат на разработку проекта	 18

4.2. Расчет эксплуатационных затрат	 24

4.3. Расчет показателя экономического эффекта	 27

Заключение	 32

Список рекомендуемой литературы	 32

# Text boxes

Рис. 1